温岭市城西街道吴山村村民点工程设计

招 标 文 件

招 标 人：温岭市城西街道吴山村股份经济合作社

联 系 人：孙先生    联系电话：13958670229

代理机构：浙江旌原工程咨询有限公司

联 系 人：戴琳晗    联系电话：19805863217

二〇二三年六月

- 目		录

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总    则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的递交

（五）开    标

（六）评    标

（七）授予合同

（八）其    它

第二章   工程施工合同

第三章   设计要求

第四章   投标文件格式

第一章	投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：温岭市城西街道吴山村村民点工程设计 地点：温岭市城西街道吴山村 投资估算约：1000万 要求质量标准：合格 招标方式：公开招标 |
| 2 | 工期：40日历天内（含40日历天） |  |
| 3 | 招标范围：方案设计（含方案优化），初步设计及施工图设计。 |  |
| 4 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：工程设计综合资质甲级或市政行业工程设计专业乙级以上的国内设计单位，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |  |
| 6 | 项目负责人资质等级要求：须具备中级工程师资格。 |  |
| 7 | 投标报价要求：最低价中标 （上限15万元） |  |
| 8 | 投标有效期为：90日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 9 | 投标保证金数额为：叁仟元整 形式为：现金 |  |
| 10 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份；投标保证金壹份 |  |
| 11 | 投标文件递交至：温岭市城西街道吴山村会议室 |  |
| 12 | 递交投标文件截止时间：2023年6月8日下午14：30整 |  |
| 13 | 开标时间：2023年6月8日下午14：30整 地点：温岭市人民政府城西街道办事处一楼开标厅 |  |
| 14 | 评标办法：详见温岭市城西街道吴山村村民点工程设计的设计评标办法（附件三） |  |
| 15 | 履约保证金：签约合同价的2% |  |
| 16 | 法定代表人（或授权委托人）必须参加开标会议 |  |

二、投标须知

（一）、总 则

1.项目说明：

1.1本项目说明详见前附表第1项所述

1.1.1本项目为温岭市城西街道吴山村村民点工程设计，编制温岭市城西街道吴山村村民点工程设计的设计及概算等相关文件，并协助招标方完成相关的项目报批工作，并最终通过初步设计审批。

1.2本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用 公开 招标形式择优选定承包人。

2.招标范围、工期及承包范围

2.1本项目的招标范围详见本须知前附表第3项所述。

2.2本项目工期要求详见本须知前附表第2项所述。

2.3本项目的承包范围为：招标人指定范围内的设计等。

3.资金来源

3.1招标人的资金已通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

4.资质与合格条件要求

4.1为履行本合同的目的，投标人企业资质等级应符合前附表第5项的要求。

4.2投标人的项目负责人资质等级应符合前附表第6项的要求。

4.3报名参加投标的企业必须具有独立法人资格。

4.4为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格条件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

4.5投标人不得有存在下列情况之一：

(一) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 (单位) ；

(二) 为本工程的监理人、代建人；

(三) 为本工程提供招标代理服务的；

(四) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

(五) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(六) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标 段或者未划分标段的同一招标项目投标

5.合格投标人的产生

5.1经资格预审具备投标条件的企业，按照规定程序产生合格的投标人（以下简称“投标人”）参加本项目的投标。

5.2投标人提供的资格申请文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格。

6.投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

2、本项目招标代理服务费为3500 元，由招标代理机构在签发中标通知书时向中标单位收取代理服务费，请投标人在投标报价中综合考虑。

（二）、招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 合同

第三章 技术规范

第四章 投标文件格式

7.2除本须知7.1条内容外，按本须知第8、9条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺、招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题应在提交投标文件截止时间， 1 日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间 1 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投文件截止时间 1 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

8.2投标人对招标文件的任何推断、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，招标人概不负责。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 1 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充、通知中予以明确。

（三）、投标文件的编制

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.2除项目规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1本项目投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

12.1.1商务标由投标承诺书（附件一）组成。

12.1.2附件资料由投标授权委托书（附件二）和身份证原件两部分组成。

12.1.3投标保证金形式为现金。

12.2投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

13.投标报价、投标工期及质量承诺

13.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标范围及工期的全部。

13.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设备、劳务、管理、材料、保险、利润、税金、开办费、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

13.3投标承诺内容超出前附表中第7项、第8项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

13.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

13.5本项目报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本项目计费标准、费率和下浮率范围，由投标单位填写投标下浮数、工期、质量承诺等。

13.6投标人可自行到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

15.投标保证金

15.1投标保证金采用形式：现金。

15.2投标人应按前附表第9项规定数额的投标保证金，在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

15.3投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4未中标的投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。中标人的投标保证金在交纳履约保证金后退还

15.5如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还：

15.5.1投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

15.5.2中标人未能在规定的时间内签署合同的；

16.投标文件的份数和签署：

16.1投标人按本须知第12条规定，编制前附表第10项规定份数的投标文件。

16.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

16.3由委托代理人签字（或盖章）投标文件或参加开标、询标的须同时递交合法有效的《投标授权委托书》原件。

16.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章确认。

16.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（四）、投标文件的递交

17.投标文件的密封与递交

17.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商务标”并标明“工程名称”和“投标人名称”。

17.2 密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。

17.3投标人应将投标文件以直接递送的方式递交至前附表第13项所述的单位和地址。

17.4未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

17.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18．递交投标文件的截止时间

18.1投标文件递交的截止时间见本须知前附表第12项规定。

18.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第18.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知第17条有关规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

20.3在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4根据本须知第15条的规定,在递交投标文件的截止时间到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。

21.资格预审申请书材料的更新

21.1投标人如资格预审申请书中的内容发生重大变化，在递交投标文件截止时间前投标人须对其更新，以证明其仍满足资格预审标准，所提供的材料必须是经过确认的，如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

（五）、开 标

22.开标

22.1招标人将于前附表第13项规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份证明原件，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

22.2开标会议由招标人组织。

22.3开标程序

22.3.1开标由招标人主持。

22.3.2本项目先开附件资料，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。

22.3.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果及附件资料的评定结果并宣布标底价。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

22.4按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

22.5招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

22.6招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

（六）、评 标

23.评标办法

23.1本项目根据前附表第14项所规定的评标办法进行评标。（详见附件三）

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

26.投标文件符合性

26.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（七）、授予合同

27.合同授予标准

27.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第23条规定评出的投标人。

28.中标通知书

28.1中标通知书将成为合同的组成部分。

30.合同的签订

30.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订合同。

30.2中标人在招标人规定的时间、地点，准时到场签约。

30.3招标人拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

30.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

（八）、其 它

31.其它须知

31.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约担保不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

31.2本标书全部内容是项目签订承包合同依据之一。

31.3本标书由招标人负责解释。

第二章 工程施工合同

发包人： 温岭市城西街道吴山村股份经济合作社

设计人：

发包人委托设计人承担温岭市城西街道吴山村村民点工程方案设计（含方案优化），初步设计及施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条	本合同依据下列文件签订：

  - 《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》 。

  - 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  - 建设工程批准文件。

第二条	本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资等见下表。

| 序号 | 设计内容 | 用地面积 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计（含方案优化） 初步设计及施工图设计 |  |  |  |

第三条	发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地范围图 | 1 | 及时提供 |  |
| 2 | 规划用地坐标图 | 1 | 及时提供 |  |
| 3 | 其他需要的资料 | 1 | 及时提供 |  |

第四条	设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计（含方案优化） | 按发包人规定的份数提供 |  |  |
| 2 | 初步设计（会审通过后） |  |  |  |
| 3 | 施工图（送审、报建） |  |  |  |
| 4 | 施工图（最终） |  |  |  |

第五条	本合同设计费       元人民币。设计费的支付详见下表。

| 付费次序 | 金额 | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费（定金） | 设计费（合同价）的10% | 合同签订后10个工作日内 |
| 第二次付费 | 设计费（合同价）的20% | 方案设计通过后10个工作日内 |
| 第三次付费 | 设计费（合同价）的20% | 初步设计批准通过10个工作日内 |
| 第四次付费 | 设计费（合同价）的20% | 施工图审查合格后10个工作日内 |
| 第五次付费 | 付清尾款 | 工程竣工验收合格后10个工作日内 |

说明：本合同履行后，定金抵作设计费。

- 第六条 双方责任

- 6.1发包人责任：

- 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人按合同第四条规定交

付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

- 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

- 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

- 6.2设计人责任：

- 6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

- 6.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准、浙江省标准。

- 6.2.3设计合理使用年限为 50	年。

- 6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

- 6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工后负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

- 6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

- 6.2.7如有需要，设计人应及时派设计人员到施工现场处理有关设计问题，相关费用由设计人负责。

第七条  违约责任：

- 7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量， 不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。如果因政策调整、政府要求取消或暂缓项目建设的，发包人可终止合同，按实际完成工作量支付设计费，发包人不承担违约责任。

- 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支付设计费。

- 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的10％。

- 7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

- 7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

- 第八条  其他

- 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应无条件服从。

- 8.2本项目必须严格控制投资额度，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制初步设计和施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

- 8.3设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的

评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

- 8.4工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，由发包人制定《变更管理办法》规范此类设计行为，明确设计变更的原因、种类、责任认定、审批权限和费用处理原则。设计人承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

- 8.5设计质量必须符合国家和地方现行标准、规范及发包人相关规定的要求。否则， 设计人应承担相应违约责任。发包人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。

- 8.6设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

- 8.7本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

- 8.8发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

- 8.9履约担保

设计人是否提供履约担保：是。

设计人向发包人提供履约担保，担保方式：按以下      种方式。

- 履约保证金

- 银行保函

- 保险公司保单

双方约定的其他担保事项：无。

设计人提供履约担保的方式、金额及期限的：金额      元。银行保函或者保险公司保单在设计人提供的所有成果经审查合格后 14 天内解除；履约保证金按中国人民银行发布的同期同类活期存款利率计息在设计人提供的所有成果经审查合格后 14 天内退还。

- 8.10发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

- 8.11该项目涉及到的所有设计内容均由设计人负责，发包人不再支付任何其他费用。

- 8.12由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

- 8.13本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人申请由台州仲裁委员会仲裁。

- 8.14本合同一式 捌 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。

- 8.15本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

- 8.16双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

- 8.17本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人： 委托代理人： | 设计人：（公章） 住所： 法定代表人： 委托代理人： |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同订立时间：     年     月       日

合同订立地点：

- 设计要求

- 工程概况

本项目为城西街道吴山村村民点工程设计，现状路基为原村民点旧村改造后地基，本设计对该区块做施工图设计。

- 设计基本要求

本工程设计基本要求为道路平面、竖向、横断面、路基及路面结构设计，包括排水、电气及绿化。

- 设计依据

法律法规和技术规范，包括不限于：

1.《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）2013年版

2.《乡村道路工程技术规范GB/T 51224-2017》

3.《城镇道路路面设计规范CJJ169-2012》

4.《城市道路路基设计规范CJJ194-2013》

5.《城市防洪工程设计规范GB/T50805-2012》

6.《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

7.《城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008》

国家及浙江省、台州市建设工程相关法律、法规、规范、规定

- 设计具体要求

(1)道路平面设计：设计道路平面布置根据村民点建筑方案及建设单位意见确定，并与现状外围道路接顺。

(2)道路横断面设计：小区道路道路均采用双面坡

(3)竖向设计：设计基本满足市区50年防洪标准，新老房屋间道路标高应按实调整，不得高于较低室内地坪，并与现状已建道路衔接平顺。

(4)路基工程：填筑前，应排除地表水，清除废弃堆土、腐殖土、垃圾土、杂填土、弹簧土等。对于少量房渣土，需清除木头等易腐不稳定物质，敲碎大块（>15cm），并用碎石填塞缝隙，平整压实。对于现状排水沟渠、塔吊基础等构筑物，须彻底清除后及时回填压实。管道周围及管顶以上50cm范围的回填土应采用轻型压实设备压实，不得使用大型压路机压实。

(5)路面工程:小区路路面结构均采用水泥混凝土路面，人行道铺装采用混凝土路面砖。

- 五、设计成果要求

A3文本5本，至少须包含以下内容：

1.  封面；

2.  设计文本目录；

3.  各类分析图：包括但不限于项目背景分析、项目定位与愿景、规划设计分析、功能 分析、交通系统分析、消防分析、景观分析等；

4.  效果图：鸟瞰图1张、透视图3张；

5.  设计说明：方案设计总体构思、项目概况、设计依据、总平面图设计说明、建筑方 案设计说明、规划设计说明、结构设计说明、设备专业相关设计说明等；

6.设计图纸：

总平面图：应明确表示建筑物位置及周边状况、周边道路、绿化环境、用地内道路宽 度。单体建筑部分：主要单体楼层平面图，立面图，剖面图。

7.  设计质量保障措施、设计周期、服务承诺；

8.  投资估算 ；

9.  认为有必要提供的其他资料。

- 第四章 投标文件格式

1、本工程商务标中的投标承诺书（附件一）由招标人统一提供。

2、本工程的投标授权委托书（附件二）格式由招标人提供。

附件一-1：

投 标 承 诺 书

致：温岭市城西街道吴山村股份经济合作社

- 根据己收到的温岭市城西街道吴山村村民点工程设计设计的招标文件，按照有关的规定，我单位经现场考察和研究上述工程的招标文件后，我方愿以报价人民币         元（小写：           大写：       ）的投标报价承包上述设计。

- 二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、设计服务期限：40日历天；

2、质量等级合格；

3、人员设备部署及时到位。

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。

五、我方金额为人民币叁仟元整的投标保证金已按招标文件要求递交。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

年    月    日

附件二：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系             			     			（投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市城西街道吴山村村民点工程设计设计招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托日期：     年    月    日

附件三：

温岭市城西街道吴山村村民点工程设计

设计评标办法

(一)评标组织

招标单位据实际情况组成评标小组。

(二)评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

(三)评标办法

1、在评标过程中，评标委员会发现招投标活动中存在下列情况之一的，应认定为串通投标行为，其投标作废处理：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

2、投标保证金审查

投标人未按本投标须知第15条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标须知第15条规定的，其投标作废标处理，不再进入附件资料评审。

3、附件资料审查

附件资料有下列情形之一的，其投标作废标处理，不再进入商务标评审：

3.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；

3.2投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

4、商务标评审

投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，其投标作废标处理，不再进入下一步评审：

（1）商务标未按投标须知前附表要求提供投标承诺书的；

（2）投标人的工期超出投标须知前附表第2项规定范围的或未承诺的；

（3）质量承诺未按前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

（4）商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）商务标中投标承诺书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章(或签字)；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个下浮数，且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)；

（7）商务标附有招标人不能接受的条件；

（8）投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

5、最低评标价法确定中标候选人

5.1 推荐中标候选人的程序及方法：

5.1.1第一中标候选人的确定：报价最低作为第一中标候选人。如遇报价金额相同则由招标人抽签确定第一中标候选人。

6、推荐中标候选人

6.1 招标人确定的中标候选人为中标人。因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人将重新组织招标。

6.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

(四)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

(五)评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。